**会议纪要**

**一、会议信息**

* 1. 会议时间：2020.12.22
  2. 参会人员：罗家国、王攀、王叶萍、向启涛、罗双庆、郭秀、李跃伟
  3. 会议目标（主题）
     1. 各模块汇总问题、项目进度和安排。

**二、会议准备**

无

**三、会议结论及待办**

1、硬件改版装配，pcb焊接，及嵌入式软件需要尽快完成。

2、密封圈阻尼问题测试及解决方案，组装测试后给出明确方案

3、算法需要尽快完成整个流程，给项目推动和算法优化争取时间

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **人员** | **本周计划** | **执行结果** | **问题分析** |
| 罗  家  国 | 1.整理应变计和位移传感器监测系统的方案  2.讨论初步拟定的方案，视情况制定下一步实施计划 |  |  |
| 王  攀 | 1、4G模块、LORA模块、RMD电机、DHT11模块、MPU模块上电初始化配置整合；  2、设备工作流程重新整理优化调试、测试；  3、样机整机装配、调试、测试； |  |  |
| 郭  秀 | 1.LORA模块的穿透能力测试  2.LORA模块的中继功能测试 |  |  |
| 王  叶  萍 | 开发系统管理--用户、项目、设备、断面、单位等的增、删、改、查功能 |  |  |
| 向  启  涛 | 1、网络通信接收数据修改调试  2、测量算法中测点数据预处理，噪点滤除算法完成 |  |  |