**会议纪要**

**一、会议信息**

* 1. 会议时间：2020.12.28
  2. 参会人员：罗家国、王攀、王叶萍、向启涛、罗双庆、郭秀、李跃伟
  3. 会议目标（主题）
     1. 裂缝计硬件方案讨论，各模块汇总问题、项目进度和安排。

**二、会议准备**

无

**三、会议结论及待办**

1、硬件支架需要缩短。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **人员** | **本周计划** | **执行结果** | **问题分析** |
| 罗  家  国 | 1、对监测站方案中未定事项确认  2、评估待实施方案的大致开发周期 |  |  |
| 王  攀 | 1、小批量试产，准备工作  2、完成20套配件物料采购  3、整机代码优化调整 |  |  |
| 郭  秀 | 1.整机数据采集分析  2.3套整机装好准备埋设  3.新版整机试装测试 |  |  |
| 王  叶  萍 | 1 首页地图页面设计、布局、编码  2 集成在线地图(高德或百度)对首页进行渲染 |  |  |
| 向  启  涛 | 1、完成局部匹配，全局匹配的算法方案梳理及代码实现 |  |  |