**会议纪要**

**一、会议信息**

* 1. 会议时间：2021.1.12
  2. 参会人员：罗家国、王攀、王叶萍、向启涛、罗双庆、郭秀、李跃伟
  3. 会议目标（主题）
     1. 各模块汇总问题、项目进度和安排。

**二、会议准备**

无

**三、会议结论及待办**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **人员** | **本周计划** | **执行结果** | **问题分析** |
| 罗  家  国 | 1. 元器件清单整理及配合采购 2. PCB审核完成后下单打样 |  |  |
| 王  攀 | 1、20套生产协调（看外壳具体进度）   1. 外壳到货，再装配一台样机（看外壳具体进度） 2. 图像位移监测系统硬件方案拟制   直流无刷电机位置伺服定位性能测试（协助郭秀，具体依郭秀工作计划） |  |  |
| 郭  秀 | 1.新版测试  2.奥都激光模块测试 |  |  |
| 王  叶  萍 | 1、地图上浮搜索列表；  2、上浮列表联想相关项目；  3、数据详情界面布局(图、表、项目明细) |  |  |
| 向  启  涛 | 1. 算法测试参数及需要测试的数据整理，方便郭秀采集测试数据 2. 通信协议熟悉及实现部分代码 |  |  |